全椒县华丰粮油储运有限公司新建科研楼电梯采购及安装项目

招 标 文 件

招  标   人：  全椒县华丰粮油储运有限公司 （盖章）

代  理  机  构：  安徽椒陵工程项目管理有限公司 （盖章）

发  布  日 期：           二0二一年八月

目   录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	7

2. 招标文件	9

3. 投标文件	10

4. 投标	12

5. 开标	12

6. 评标	13

7. 合同授予	14

8. 纪律和监督	14

9. 重要说明及需要补充的其他内容	15

第三章 评标办法	16

一、总则	16

二、投标文件初审	16

三、投标文件的澄清和补正	18

四、比较与评价	18

五、推荐中标候选人	19

第四章 采购服务内容及要求	21

第五章 合同条款（格式）	24

第六章 投标文件格式	31

资信证明文件	31

技术标文件	35

商务标	39

# 第一章 投标邀请函

致：

全椒县华丰粮油储运有限公司新建科研楼电梯采购及安装项目，已由全椒县华丰粮油储运有限公司及相关部门批准建设。现决定对该项目进行邀请招标，择优选定中标单位。 安徽椒陵工程项目管理有限公司受其委托，负责本次招标的事务性、程序性工作。

1、本次招标项目的概况如下：

（1）项目名称：全椒县华丰粮油储运有限公司新建科研楼电梯采购及安装项目

（2）项目地点为：全椒县境内

（3）招标范围：根据本项目的特点，招标范围是采购安装电梯2台。投资额约45万元；

（4）该项目分为：一个标段 。

（5）项目投资：投资额约45万元，项目资金来源为自筹资金，资金已落实到位。

（6）服务周期：45个日历天内完成。

2、资质要求：

（1）投标人具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一有效证书）且具备安装、调试电梯的专业技术能力和设备；

（2）根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

（3）社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的（在投标截止日该失信行为仍在执行中），不得参加投标；

（4）本项目不接受联合体投标。

3、报名时间:收到邀请函回执后，我公司将以电话或书面形式通知贵单位领取招标文件，招标文件获取地点：安徽椒陵工程项目管理有限公司（滁州市长江财富广场C座14楼），联系人：王工，联系电话：19955022922。

4、经考察研究，现邀请你单位参加本项目的投标。你单位收到本邀请书后，必须签字确认已收到本函。有关本项目投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

招标单位：全椒县华丰粮油储运有限公司（盖章）

联系人：万人华       电　话： 0550-5250999

招标代理单位：安徽椒陵工程项目管理有限公司（盖章）

联系人：王工          电　话：19955022922

回    执

全椒县华丰粮油储运有限公司：

我单位      (单位名称)   已收到关于全椒县华丰粮油储运有限公司新建科研楼电梯采购及安装项目投标邀请书的通知。我公司对本项目招标文件及开标时间无异议。现经过公司研究决定   (参与/放弃)   此次投标活动。

特此回函。

法定代表人或（委托代理人）签字或盖章：

单位盖章：

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标单位：全椒县华丰粮油储运有限公司 联系人：万人华 电 话：0550-5250999 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽椒陵工程项目管理有限公司 地址：滁州市丰乐大道长江财富广场C座14楼 联系人：王工 电话：19955022922 |
| 1.1.4 | 项目名称及概况 | 项目名称：全椒县华丰粮油储运有限公司新建科研楼电梯采购及安装项目 概况：新建科研楼电梯采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 全椒县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金；100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 新建科研楼电梯采购及安装项目，采购安装电梯2台。 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 合同签订之日起45个日历天内完成。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 2.1投标人具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一有效证书）且具备安装、调试电梯的专业技术能力和设备； 2.2本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2021年8月12 日12时前将疑问发送至ahjlzb@qq.com邮箱，招标人将在2021年8月12 日17时前以电子邮件形式回复。请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 同本表1.10.2 |
| 1.13 | 偏离 | 不允许 |
| 2.4 | 投标报价 最高限价 | 最高投标限价：人民币肆拾伍万元整（¥450000.00元）；投标人的投标报价不得高于本项目最高投标限价，否则投标无效。 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.3 | 投保保证金 | 投标保证金：10000元，开标时现场缴纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 |
| 3.4.3 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 3.4.4 | 投标文件份数 | 正本一分，副本一份。 |
| 3.4.5 | 装订要求 | 装订成册 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在2021年8月16 日15时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年8月16日15时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 全椒县华丰粮油储运有限公司会议室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：全椒县华丰粮油储运有限公司会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由两名及以上投标人代表检查 开标顺序：先资格审查、再技术标评审、最后商务标评审。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：招标人依法组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，中标候选人数：1名 |
|  | 付款方式 | 2.1在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的10%，作为合同定金，安装直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，已履行部分的定金抵作本合同的货款，未履行部分的相应定金，性质不变。乙方在收到甲方定金后开始备货，在收到甲方70%发货款后三个工作日内将设备运输至甲方工地，甲方通知进行安装。 2.2甲方通知交货前3日将本合同设备总价的70%付至本合同乙方指定账户，安装完毕调试正常后付本合同设备总价的15%，剩余5%作为质保金，设备验收正常后满一年，并通过相关部门检验合格后全额一次性支付给乙方。 2.3安装费支付条件：进场安装甲方支付乙方安装总价的50%，验收合格后支付剩余50%。 2.4分批提货的，则分批次按该比例支付直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货，货到工地，乙方根据甲方通知开具提货款全额发票。 2.5未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。任何情况下，设备的交付或者乙方向甲方提供发票（或收据）均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。 |
|  | 招标代理费用 | 本项目的招标代理服务费用按2000元人民币收取（收费标准执行《滁州市2020-2021年度公共资源交易招标采购代理服务机构登记征集》文件规定的标准七折计取），专家评审费按照实际发生支付。上述费用含在投标报价中，投标人在投标报价中考虑上述费用，代理费由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |
| 说明 | 因受疫情影响，基于疫情防控需要，本项目投标单位的法定代表人（或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持身份证原件递交投标文件，否则其投标文件将被拒绝。递交投标文件后，投标单位不得在开标会议现场逗留。评标期间应保持电话畅通，确保招标人或代理机构能及时联系，以便于回复相关质询。因投标人原因未及时答复或未能答复，所产生的不利于投标人的结果由投标单位自行承担。 |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目采购服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.16 本项目的建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划周期、采购服务条件及要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划周期：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目采购服务的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 知识产权的范围及归属

1.12.1知识产权的范围及归属：见投标人须知前附表。

### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）投标文件格式；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子邮件形式回复，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

招标人可以修改招标文件，并以电子邮件形式发布，但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.4投标报价

2.4.1投标报价: 见投标人须知前附表。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。投标文件份数：正本1份，副本1份。

3.1.1投标书一（资信证明文件）

资信证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式自拟)

（4）诚信投标承诺书；

（5）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

3.1.2投标书二（技术标）

3.1.2.1技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

3.1.2.2提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应表》中逐条予以说明。

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（3）招标文件中要求的技术标评审其他资料；

（4）投标人认为需要提供的其他技术证明材料；

3.1.3投标书三（商务标）

商务标部分是对投标货物和服务价格构成的说明。投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价清单》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

### 3.2投标有效期

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.2.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.2.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.3投标保证金

3.3.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.3.2 投标人不按本章第3.3.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.3.3未中标的，公示期结束后五个日历天内退还；中标单位的投标保证金可直接转为履约保证金或缴纳履约保证金后退还。

3.3.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.3.5投标保证金按《滁州市公共资源交易监督管理局投标保证金管理规定》（滁公管【2017】17号）文件的规定执行。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关采购服务周期、投标有效期、质量要求、采购服务标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.4.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.4.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.4.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间（见投标人须知前附表）前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人对投标文件的补充、修改应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和提交，并在密封袋上清楚的标明“补充、修改”字样。

4.3.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.3.4 招标人在投标有效期内不接受投标人撤回投标文件的请求。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况；

（7）进行商务标评审；

（8）有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人(或推荐候选方案)，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.3 中标通知

在本章第3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或中标候选人公示期间，先向招标人提出异议。

## 9. 重要说明及需要补充的其他内容

重要说明及需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

- 一、总则

1. 本次评标采用最低评标价法

1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价由低到高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 核验原件 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |
| 2 | 投标人应符合的特基本资格条件 | （4）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）复印件并加盖公章 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目前三年内无重大违法记录声明（核验原件） |
|  |  | （6）诚信投标承诺书 | 诚信投标承诺书（核验原件） |

3.2资格审查材料必须清晰可见便于评标专家辨认；

3.3如评标专家在检验投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法辨认查看以上相关资料的，否决其投标。

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 完全响应或优于招标文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，投标文件中须按招标文件要求提供清晰的文件（复印件加盖公章或者原件）。

4.3．评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

- 三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人原因导致无法被及时联系导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四、比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行商务报价评审，综合比较与评价。

6.1技术标评审

6.1.1 技术标为符合性评审，评审结论为“合格”或“不合格”，即满足招标文件要求的，评审结论为“合格”，不满足招标文件要求的，评审结论为“不合格”。

6.2商务标评审

6.2.1如评标委员会认为，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.2.2评标委员会按修正后按投标总报价由低到高顺序排序，确定中标候选人。

- 五、推荐中标候选人

7. 评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

7.1如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前递交投标文件的，投标将被拒绝。

（2）法律法规规定的其他情形，

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看辨认投标文件中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（14）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第四章 采购服务内容及要求

全椒县华丰粮油储运有限公司新建科研楼电梯项目，主要内容采购及安装电梯2部。

具体内容如下表所示：

Unit1

| 基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重： |  |  |  | ≥1000 公斤 |  | 速度： | ≥1.75 米/秒 |  |
| 层/站/门： |  |  |  | 7层/ 7站/7门 |  | 设备群控方式： | 并联 |  |
| 轿厢装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢整体装潢： |  |  |  | 方形轿厢 |  |  |  |  |
| 轿厢前围壁： |  |  |  | 发纹不锈钢 |  | 轿厢侧后围壁： | 发纹不锈钢型轿壁 |  |
| 轿门材质： |  |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 装饰轿顶类型： |  |  |  | 4081L穹顶Ⅰ型 |  | 装饰轿顶边框： | 发纹不锈钢 |  |
| 地面装饰： |  |  |  | CARP01 PVC地面PVC地板 |  | 轿底装饰预留厚度： | 无需额外预留 |  |
| 额外预留装修重量： |  |  |  | 0千克 |  |  |  |  |
| 轿厢及操纵器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门类型： |  |  |  | 中分门 |  | 开门方向（前门）： | 中分 |  |
| 门机类型： |  |  |  | DO3000门机 |  | 门保护装置类型： | 光幕 |  |
| 主操纵盘类型： |  |  |  | COP2 |  | 主操纵盘面板材质： | '发纹不锈钢 |  |
| 主操纵盘位置： |  |  |  | 右前置 |  | 主操纵盘显示： | 'LED7.2英寸段码显示器' |  |
| 操纵盘按钮： |  |  |  | 发纹不锈钢BR34C不锈钢圆形按钮 |  |  |  |  |
| 土建参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯布局形式： |  |  |  | 并联梯并排布置 |  |  |  |  |
| 厅门布局： |  |  |  | 厅门-单体召唤-单体召唤-厅门 |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： |  |  |  | 2500 毫米 × 2300 毫米(宽×深) |  | 轿厢净尺寸： | 1600 毫米 × 1500 毫米(宽×深) |  |
| 开门净尺寸： |  |  |  | 900 毫米 × 2100 毫米(宽×高) |  | 对重位置： | 左侧 |  |
| 轿厢内部高度（轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离): |  |  |  |  |  | 2400 毫米 |  |  |
| 井道参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道墙类型： |  | 实心砖墙混凝土圈梁墙体 |  |  |  | 导轨支架间距： | 2000 毫米 |  |
| 顶层净高： |  | 4350 毫米 |  |  |  | 底坑深度： | 1600 毫米 |  |
| 井道照明: |  | 井道灯和开关线缆由电梯供应商提供 |  |  |  | 甲方井道是否提供牛腿： | 否 |  |
| 层楼参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站所在层： |  |  | 1层 |  |  | 外召按钮类型： | 不锈钢方形按钮 |  |
| 楼层标记： |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |
| 井道安全门： |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 井道安全门数量： |  |  | 0 |  |  | 井道安全门所在层： | 无井道安全门 |  |
| 所在 楼层 | 楼层间距(毫米) |  | 开门 方向 |  | 门套 | 厅门 | 厅外外呼装置 | 厅外横显 厅外到站灯 |
| 1 | 3900 |  | 前门 |  | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | HBP17一体式召唤盒 |  |
|  |  |  |  |  | J101小门套 |  | 不锈钢 |  |
| 2 | 3600 |  | 前门 |  | 玛瑙灰喷涂钢板 | 喷涂钢板 | HBP17一体式召唤盒 |  |
| ~6 |  |  |  |  | J101小门套 | 玛瑙灰 | 不锈钢 |  |
| 7 | 4350 |  | 前门 |  | 玛瑙灰喷涂钢板 | 喷涂钢板 | HBP17一体式召唤盒 |  |
|  |  |  |  |  | J101小门套 | 玛瑙灰 | 不锈钢 |  |

Unit2

| 基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重： |  | 1000 公斤 |  |  | 速度： |  | 1.75 米/秒 |  |  |
| 层/站/门： |  | 7层/ 7站/7门 |  |  | 设备群控方式： |  | 并联 |  |  |
| 设备群控方式： |  | 并联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢整体装潢： |  | 方形轿厢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢前围壁： |  | 发纹不锈钢 |  |  | 轿厢侧后围壁： |  | 发纹不锈钢型轿壁 |  |  |
| 轿门材质： |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装饰轿顶类型： |  | 4081L穹顶Ⅰ型 |  |  | 装饰轿顶边框： |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 地面装饰： |  | CARP01 PVC地面PVC地板 |  |  | 轿底装饰预留厚度： |  | 无需额外预留 |  |  |
| 轿厢扶手： |  | 后置4900R_B型扶手 |  |  | 额外预留装修重量: |  | 千克 |  |  |
| 轿厢及操纵器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门类型： |  | 中分门 |  |  | 开门方向（前门）： |  | 中分 |  |  |
| 门机类型： |  | DO3000门机 |  |  | 门保护装置类型： |  | 光幕 |  |  |
| 主操纵盘类型： |  | COP2 |  |  | 残疾人操纵盘类型： |  | HCOP |  |  |
| 主操纵盘面板材质： |  | 发纹不锈钢 |  |  | 残疾人操纵盘面板： |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 主操纵盘位置： |  | 右前置 |  |  | 残疾人操纵盘位置： |  | 左中置 |  |  |
| 主操纵盘显示： |  | LED7.2英寸段码显示器 |  |  | 残疾人操纵盘显示： |  | 无 |  |  |
| 主操纵盘按钮： |  | 发纹不锈钢BR34C不锈钢圆形按钮 |  |  | 残疾人操纵盘按钮： |  | BR32AB盲文锌合金圆形按钮 |  |  |
| 土建参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯布局形式： |  |  | 并联梯并排布置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门布局： |  |  | 厅门-单体召唤-单体召唤-厅门 |  |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： |  |  | 2500 毫米 × 2300 毫米(宽×深) |  |  | 轿厢净尺寸： | 1600 毫米 × 1500 毫米(宽×深) |  |  |
| 开门净尺寸： |  |  | 900 毫米 × 2100 毫米(宽×高) |  |  | 对重位置： | 右侧 |  |  |
| 轿厢内部高度（轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离): |  |  |  |  |  | 2400 毫米 |  |  |  |
| 井道参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道墙类型： |  | 实心砖墙混凝土圈梁墙体 |  |  | 导轨支架间距： |  |  | 2000 毫米 |  |
| 顶层净高： |  | 4350 毫米 |  |  | 底坑深度： |  |  | 1600 毫米 |  |
| 井道照明: |  | 井道灯和开关线缆由OTIS提供 |  |  | 甲方井道是否提供牛腿： |  |  | 否 |  |
| 层楼参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站所在层： |  | 1层 |  |  | 外召按钮类型： |  |  | 发纹不锈钢BS34H微动不锈钢方形按钮 |  |
| 楼层标记： |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道安全门： |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道安全门数量： |  | 0 |  |  | 井道安全门所在层： |  |  | 无井道安全门 |  |
| 所在 楼层 | 楼层间距(毫米) | 开门 方向 |  | 门套 | 厅门 |  |  | 厅外外呼装置 | 厅外横显 厅外到站灯 |
| 1 | 3900 | 前门 |  | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |  |  | HBP17一体式召唤盒 | ' |
|  |  |  |  | J101小门套 | ' |  |  | 不锈钢 | ' |
| 2 | 3600 | 前门 |  | 玛瑙灰喷涂钢板 | 喷涂钢板 |  |  | HBP17一体式召唤盒 | ' |
| ~6 |  |  |  | J101小门套 | 玛瑙灰 |  |  | 不锈钢 | ' |
| 7 | 4350 | 前门 |  | 玛瑙灰喷涂钢板 | 喷涂钢板 |  |  | HBP17一体式召唤盒 | ' |
|  |  |  |  | J101小门套 | 玛瑙灰 |  |  | 不锈钢 | ' |

# 第五章 合同条款（格式）

设备买卖合同

| 项目名称： | 新建科研楼电梯项目 | 项目地点： | 安徽省全椒县十字镇界首村 |
| --- | --- | --- | --- |

买方（甲方）                                     卖方（乙方）

| 名称：全椒县华丰粮油储运有限公司 | 名称： |
| --- | --- |
| 地址：安徽省滁州市全椒县十字镇界首村 | 地址： |
| 电话： 0550-5200222 | 总机： |
| 传真： |  |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行：安徽全椒农村商业银行界首支行 | 开户银行： |
| 银行帐号： 20000426248710300000034 | 银行帐号： |
| 税务登记号：913411243281162778 |  |

联系人姓名： 万人华                                  联系人姓名：

联系方式：  0550-5250999                             联系方式：

合格证名称：

鉴于甲方意欲购买且乙方意欲销售以下设备，经甲乙双方协商一致，双方在下述日期签订本合同并遵照执行：

- 设备名称、型号、数量及价格

1.1

| 梯名 | 品牌型号 | 技术规格 |  | 设备单价（元/台） | 安装单价（元/台） | 台量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit1 |  | 速度： |  |  |  | 1 | 无机房 |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
| Unit2 |  | 速度： |  |  |  | 1 | 无机房 |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | / |
| 合计：（大写） 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2本合同设备总价已包括设备销售额及其应交纳的增值税。

1.3每台设备对应一个梯名，若同规格设备有n台，梯名可用Unit1—Unit n表示。

1.4设备发票类别：增值税专用发票，税率（设备13%、安装3%）

- 付款方式

2.1在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的10%，作为合同定金，安装直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，已履行部分的定金抵作本合同的货款，未履行部分的相应定金，性质不变。乙方在收到甲方定金后开始备货，在收到甲方70%发货款后三个工作日内将设备运输至甲方工地，甲方通知进行安装。

2.2甲方通知交货前3日将本合同设备总价的70%付至本合同乙方指定账户，安装完毕调试正常后付本合同设备总价的15%，剩余5%作为质保金，设备验收正常后满一年，并通过相关部门检验合格后全额一次性支付给乙方。

2.3安装费支付条件：进场安装甲方支付乙方安装总价的50%，验收合格后支付剩余50%。

2.4分批提货的，则分批次按该比例支付直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货,  货到工地，乙方根据甲方通知开具提货款全额发票。

2.5未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。任何情况下，设备的交付或者乙方向甲方提供发票（或收据）均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。

- 交货与安装

3.1 交货时间和安装工期。

本预交货期应在满足3.1.1条的情况下方能执行，否则导致的延期交货乙方不承担责任。

| 订单编号 | 梯名 | 预交货期 （年/月/日） |
| --- | --- | --- |
|  | Unit 1-Unit 2 |  |

3.1.1乙方在发货前3个工作日前已经收到甲方按前述约定的时间和金额支付的定金及提货款，

3.1.2如果上述3.1.1条的条件不能满足，则交货期顺延。

3.1.3安装工期： 45 日历天。乙方在签订本合同时视同乙方已对甲方土建施工图的电梯井道、底坑、个楼层、顶层及机房的集合尺寸进行了现场勘查并图纸核对核实，乙方确认能够按照现在的图纸进行安装并确保验收合格。乙方如果要求土建施工过程中进行的配合，应当及时向施工单位提出。

3.1.4乙方负责安装期间所有设备的保管工作；自备安装、调试所需要的设备、工具等，全面负责本合同约定电梯的安装与调试工作；

3.1.5乙方安装期间所有人员安全责任由乙方负责，乙方应当严格按照电梯施工规范进行安装，采取足够的安全防范措施，并承担因安全措施不力造成事故的责任，如果给甲方造成损失的，应当予以赔偿。

3.1.6在本合同约定的安装工期内，乙方应当负责将设备安装完毕、经政府相关部门验收合格并交付甲方，如果发生延误，应当按照本合同6.2条约定承担违约责任；

3.1.7乙方指派         为项目经理，负责现场管理和监控，并代表乙方就本合同履行开展相关工作，跟进工作进度并及时向甲方告知和说明，就有关问题及时与甲方进行沟通和交流，确保本合同顺利履行。

3.1.8乙方应根据甲方的需要为甲方电梯设备管理人员提供相应的现场培训，为质保期后设备的正常使用、维护提供必要的培训。

3.1.9乙方应当根据相关规定，及时办理特种设备安装的相关备案手续，安装完毕后及时向相关部门提出验收申请，需要甲方配合的甲方予以配合。

3.2交货及安装地点：

交货与安装地点为甲方项目工地。

由乙方负责将设备运至甲方工地（地址：  安徽省滁州市全椒县十字镇界首村段庄组    ）。

甲方工地联系人为：  万人华 0550-5250999

3.3运输及费用结算方式

运输费、保险费含在设备价中。

3.4因甲方原因推迟提货，甲方应向乙方支付下列费用：

运吊费    元/台，仓储费     元/天/台；

- 查验和收货

4.1甲方在货到工地二个工作日内会同乙方对货物箱数进行清点并书面签收；如甲方未在此期间进行清点验收的，视为乙方交付的货物符合合同要求。

4.2在箱数无误、包装箱完好的情况下，漏发、错发的设备部件，由乙方免费换发或补发。

4.3双方应在进场安装前进行开箱验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据）。在包装箱完好无损的情况下，箱内货物有缺损由乙方负责补足、修理或更换。

- 产品质量保证

5.1产品质量标准

5.1.1 电梯：乙方根据“GB7588-2003”《电梯制造与安装安全规范》及第1号修改单进行制造。

5.1.2在质量保修期满后，如因国家颁布或修订有关标准而需对本合同项下的设备进行功能增加、性能改变或其他任何类型的改造以满足新的国家标准，因此产生的额外成本和费用由甲方承担。

5.2乙方须按本合同规定的设备规格型号向甲方提供全新的设备。

5.3本合同产品质量保修期/免费保养(修)期自货物安装完毕经国家电梯检测部门验收合格（若产品分批验收，从产品每批实际验收合格之日起算）后12个月内（以先到日期为准）。在免费保养(修)期，乙方免费提供正常消耗磨损的设备零部件（不包括照明灯具和油脂）。因非甲方使用不当合作人为因素造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

5.4如果设备运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用并通知乙方。

- 合同变更和违约

6.1如果任何一方要求变更合同的，则其应在本合同约定交货日前二个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因合同变更而增加的费用由要求变更的一方承担。

6.2由于非不可抗力原因，乙方逾期交货、安装或甲方逾期付款，违约方应按逾期部分设备金额万分之五/天的比例向另一方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的20%。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应进一步赔偿守约方损失。

6.3除本合同另有约定，任何一方单方解除全部合同的，须向另一方支付本合同总金额30%的违约金；任何一方单方解除部分合同的，须向另一方支付解除部分的合同金额20%的违约金，同时另一方有权选择是否履行未解除部分的合同。

- 其他

7.1本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

7.2甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国大陆境内（不包括港、澳、台地区）的项目。如由于任何原因，甲方需要变更目的国，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的国，视为违约行为，甲方应向乙方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的相关损失。

7.3甲乙双方了解并同意合同设备由乙方工厂生产或供应。

7.4双方主张的损失应当严格按照法律规定确定。

7.5甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成则应提交买方（甲方）所在地人民法院诉讼解决。

7.6除本合同另有约定的以外，在本合同签订后15个月内，甲方有任何一期款项未按时向乙方支付的，经乙方催告后甲方仍未支付的，乙方有权解除合同；甲方应向乙方支付解除部分合同金额30%的违约金。乙方如果有违约，经甲方催告后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方全部已付款并承担合同金额30% 的违约金。

7.7若实际交货时间超过合同签订后一年的，乙方保留调整价格和/或技术条款的权利。

7.8如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行本合同项下的所有义务。

7.9如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行双方签订的其他合同。

7.10通知和送达：

双方在此明确本合同项下各自的通信地址及其他通讯信息如下（电子邮箱），双方同意就本合同履行相关任何通讯（包括但不限于合同双方之间通信或任何源自司法机关的文书），一经向以下地址或电子邮箱送达即视为向其有效送达：

| 致乙方: 地址: 电子邮件: 收件人: | 致甲方:全椒县华丰粮油储运有限公司 地址: 全椒县十字镇界首村段庄组 电子邮件: 收件人:万人华 |
| --- | --- |

任何一方变更上述通信地址或信息时，有义务立即书面通知另一方，否则，另一方或任何司法机关向原通信地址或按原通信信息发送的任何通讯应被视作有效送达。

7.11本合同及所有附件、补充/变更协议（如有）仅需甲乙双方加盖公章后即生效。本合同文本一式四份，甲乙双方各执二份。

7.12在7.11条所述所有文件中的任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候均不得被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行书面（需加盖公章）明确授权。

7.13本合同替代之前双方所有的往来函件、协议等，本合同为双方履行的全部依据。

7.14本合同任何一方未行使或延迟行使本合同项下的一项权利不应作为放弃这项权利，任何单独一次或部分行使一项权利亦不应妨碍将来再次行使这项权利。

8、合同附件：

1、安装施工期

1.1本合同拟定预计开工时间       年      月，预计完工时间         年     月。已现场实际情况，甲方通知为准。

甲方的工地联系人为：           ， 联系方式：              。

如工地联系人有变更，甲方应另行书面通知乙方，否则由此导致的工期延期乙方不承担责任。

1.2、当设备到达安装地点，甲乙双方共同检查设备包装完整性和装箱数量，并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲方确认安装开工日期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

1.3、如非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任。在乙方确认符合安装条件后乙方不得以任何理由延误工期。

1.4、无论在何种情况下，由于政府原因或者政府行为导致工地停工的，合同双方互不承担停工或者停工期间的违约责任，同时合同的安装工期进行顺延。

2、设备安装相关的工作责任和费用

2.1甲方责任

2.1.1在设备进场安装后，非因乙方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。

2.1.2甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和GB7588-2003标准的电梯井道，负责井道的土建工程。

2.1.3提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，并出具书面确认函。

2.1.4机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求并且机房应具备防雨及防盗的条件；在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源（220v)至电梯机房乙方电源箱内（如无电源箱，则至控制柜内）。

负责五方对讲电话线缆的布置，由甲方值班室布置到电梯控制柜内。

2.1.5负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

2.1.6负责电梯钢丝绳、工字钢、外呼等孔洞的预留，以及安装完工后土建部分的回填装修工作。

2.1.7负责提供电（扶）梯卸货、吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有设备保管场地，该场地应设置在能确保设备导轨（5米长）搬去候梯厅通路的地方。

2.1.8安装进场前提供安装施工期间所需的临时电源，此电源需提供到电梯机房内，无机房电梯需提供到最顶层电梯厅门口，自动扶梯需提供到上机房口。

2.1.9 根据国家法律，设备产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担，并确保乙方免受由此可能招致的任何损害。

2.2、乙方责任

2.2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

2.2.2 在正常安装期间，负责保管设备及部件。

2.2.3按照国家电梯安装规范和乙方质量标准完成设备的安装调试工作。

2.2.4遵守施工现场的有关规章制度。

2.2.5参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

2.2.6乙方应规范管理现场施工的财产及人身安全。

2.2.7负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行现场验收工作。

2.2.8负责由于安装质量问题造成特种设备安全监督管理部门进行的二次检验的整改。

2.2.9负责安装开工申报、验收费用。

2.2.10负责井道内脚手架租搭以及货到现场后的卸车、起吊工作。

2.2.12乙方临设由乙方自行解决但必须符合现场安全文明施工要求。

2.2.13进入质保期后15日内乙方向甲方提交乙方与维保单位签订的维保合同，质保期内维保合同的期限必须覆盖质保期。质保期间乙方提供全日24时紧急修理服务，甲方发现设备不正常运行，应立即拨打服务热线通知乙方派员处理；甲方发现设备不正常运行造成困人的，乙方承诺接到电话后30分钟内到达现场处理故障，其它问题应在2小时内到达

甲方盖章：                                              乙方盖章：

盖章日期：2021年   月  日                              盖章日期：2021年    月   日

# 第六章 投标文件格式

注明正本或副本

- 资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                           （签字并盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式自拟)

（4）诚信投标承诺书

（5）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：              （盖章）

法定代表人（身份证号码）：             （签字并盖章）

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有以下情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖章）：          法定代表人（签字并盖章）：

日期：    年  月   日

注明正本或副本

- 技术标文件

（投标文件二）

项目名称

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                                （签字并盖章）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（3）招标文件中要求的技术标评审其他资料；

（4）投标人认为需要提供的其他技术证明材料；

附件1：

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字并盖章)：

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人（签字并盖章）：                                        投标人（盖章）：

年   月   日

附件2

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人（签字并盖章）：

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

注明正本或副本

- 商务标

（投标文件三）

项目名称

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

附件1

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\建设工期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货（服务）期： |

法定代表人（签字并盖章）：         投标人（盖章）：

日  期：    年  月  日

附件2                 投标函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜并同时指指派         为项目经理，负责现场管理和监控，并代表乙方就本合同履行开展相关工作，跟进工作进度并及时向甲方告知和说明，就有关问题及时与甲方进行沟通和交流，确保本合同顺利履行。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目名称）”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）        （小写）        ；供货（服务）期 ：     。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，递交金额为人民币      （大写）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （盖章）

投标单位法定代表人（签字并盖章）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件3                  分项报价清单

| 梯名 | 品牌型号 | 技术规格（简要列明） |  | 设备单价（元/台） | 安装单价（元/台） | 台量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit1 |  | 速度： |  |  |  | 1 | 无机房 |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
| Unit2 |  | 速度： |  |  |  | 1 | 无机房 |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | / |
| 合计：（大写） 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2、投标报价采用设备单价法和安装单价法，设备单价包括：设备费、材料费、运输费、装卸费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，设备单价今后将不作任何调整；（若有税收调整，按国家政策性调整）。安装单价包括：设备的安装及调试费用及由安装调试引起的材料费、运输费、装卸费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，设备单价今后将不作任何调整；。

3、除以上费用外，招标人（采购人）不因此另行承担其他任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字并盖章)：

日    期：        年      月      日